## Slide 1
WEBDEVELOPMENT PROJECT · UNIVERSITEIT GENT
ZON TERRAS IN GENT
MILESTONE 2
Frontend Launch · Semantic Web · Test Suite · 3D Gebouwdata
Wisdom Ononiba & Yoanna Oosterlinck
Universiteit Gent · Academiejaar 2025–2026 · April 2026

## Slide 2
Zon Terras In Gent · Milestone 2 · April 2026
Agenda
01
Vertrekpunt na Milestone 1
02
Voortgang in Cijfers
03
Backend: Test Suite
04
Backend: Semantic Web & RDF
05
Backend: Data Seeding & 3D
06
Frontend: Architectuur & Stack
07
Frontend: Kaart & Pagina's
08
Integratie, Uitdagingen & Volgende Stappen

## Slide 3
Zon Terras In Gent · Milestone 2 · April 2026
Vertrekpunt na Milestone 1
Wat was bereikt · Wat stond nog open
BEREIKT IN MILESTONE 1
33 REST endpoints (6 resource groepen)
Content negotiation: JSON + HTML (Pug views)
HATEOAS hypermedia links in alle responses
5 Mongoose modellen + 2dsphere indexes
Background cron jobs (weather, OSM, events)
NGINX + SSL + GitHub Actions CI/CD deploy
Soft delete, cascade delete, validatie middleware
Pug server-side views voor alle resources
SCOPE MILESTONE 2
Testdekking: 0% → volledige test suite (229 tests)
Semantic Web: UUID, RDF, JSON-LD, SPARQL
Data seeding scripts (Overpass + Visit Gent)
React frontend: van lege stubs naar volledig
3D gebouwdata (Gent tiles model + endpoints)
API stability: cache, guardrails, rate limits
CORS + socket.io integratie voor frontend
HATEOAS verwijderd uit standaard responses

## Slide 4
Zon Terras In Gent · Milestone 2 · April 2026
Voortgang in Cijfers
Scope: 13 maart 2026 – 18 april 2026 · Twee repo's · 36 dagen actieve ontwikkeling
96
Backend commits
30
Frontend commits
27
Test bestanden
229
Test cases
5
Frontend pagina's
10+
Merged PR's
Alle backend-werk is productie-deployed op api.sun-seeker.be · Frontend draait lokaal via Vite dev server

## Slide 5
Zon Terras In Gent · Milestone 2 · April 2026
Backend: Test Suite
Van 0% naar volledige dekking · Jest + mongodb-memory-server
Wat wordt getest
Modellen (3)
Schema validatie, UUID, indexes, required velden
Controllers (4)
Terras, Restaurant, Event, SunData — CRUD logica
Endpoints (5)
Volledige HTTP integration tests per resource type
Geospatiale queries
$geoNear, $nearSphere, haversineDistance, findDuplicates
Data fetchers (3)
Overpass API, Visit Gent API, sync- en merge-logica
RDF exporter
IRI generatie, N-Triples output, triplestore sync
Zoekcontroller
Full-text, semantic, intensity-filter, nearby radius
Resultaten
27
test bestanden
229
test cases
10
merged PR's
Jest
ts-jest
mongodb-memory-server
testApp isolatie
Elke test gebruikt in-memory MongoDB — geen externe DB vereist.
Tests wachten op DB-indexering via verhoogd setMaxListeners-limiet.

## Slide 6
Zon Terras In Gent · Milestone 2 · April 2026
Backend: Semantic Web & RDF
Linked Data, UUID-gebaseerde IRIs en SPARQL · PR #112, #114
1
UUID als primaire identifier (PR #114)
MongoDB _id vervangen door uuid (v4). Alle routes en hypermedia-links gebaseerd op uuid. Stabiele IRIs ongeacht DB-locatie of migratie.
2
JSON-LD & @context in responses
Endpoints retourneren optioneel application/ld+json met @context. Schema.org types: CafeOrCoffeeShop, FoodEstablishment, Event voor interoperabiliteit.
3
MongoDB ↔ Triplestore synchronisatie (PR #112)
Mongoose post-save hooks schrijven automatisch naar triplestore. IRI-formaat: https://api.sun-seeker.be/api/<type>/<uuid>. Pluralized IRIs gefixd.
4
SPARQL semantic search — GET /api/search/semantic
Cross-entity zoekopdrachten op cuisine, intensiteit en type. Gedocumenteerd in docs/ met voorbeeldqueries. Getest in semantic.test.ts.
5
RDF export script — npm run export-rdf
Exporteert alle entiteiten als N-Triples naar data/full_dump.nt. LOD-links voor Stad Gent evenementen. Getest via rdfExporter.test.ts (158 lns).

## Slide 7
Zon Terras In Gent · Milestone 2 · April 2026
Backend: Data Seeding, 3D Gebouwdata & API
Productie-klare data en infrastructuurverbeteringen
Data Seeding Scripts
npm run seed:terrassen
Overpass API → Gentse cafeterrassen
npm run seed:restaurants
Overpass API → Gentse restaurants
npm run seed:events
Visit Gent API → actuele evenementen
API Verbeteringen
Sun cache: 15 min → 1 uur (rate limit bescherming)
Gent lat/lng guardrails: coördinaten gevalideerd
Read-only API mode voor frontend (geen CRUD via FE)
HATEOAS verwijderd uit standaard responses (#108)
CORS geconfigureerd voor localhost + deployed origin
3D Gebouwdata — Gent Tiles
Script: npm run fetch:gent3d
Download 3D tiles van Stad Gent (Lambert 72 raster)
Model: Gent3dTile
vaknummer, xCoord, yCoord, downloadUrl, downloadStatus, year
Routes: /api/gent3d
GET / — alle tiles · GET /:vaknummer · GET /:vaknummer/file
Status lifecycle
pending → downloading → done / error / skipped
Compound index
{ xCoord: 1, yCoord: 1 } voor ruimtelijke lookups
Doel (toekomst)
3D schaduwberekeningen voor nauwkeurigere zonintensiteit

## Slide 8
DEEL 2
FRONTEND
React 19 · TypeScript · Tailwind CSS · TanStack Query · Leaflet · Socket.io
Van lege stubs naar volledig werkende applicatie

## Slide 9
Zon Terras In Gent · Milestone 2 · April 2026
Frontend: Stack & Architectuur
React 19 + TypeScript + Vite — volledig van scratch gebouwd
UI & Styling
React 19 (strict TypeScript)
Vite 8 build + proxy
Tailwind CSS 3
React Router DOM v7
Data & State
TanStack React Query v5
Axios + Vite API proxy
Socket.io-client v4
FilterContext · TimeContext · MapContext
Kaart & Visualisatie
Leaflet + react-leaflet v5
leaflet-shadow-simulator
OpenStreetMap embeds
48-uur zon-timeline slider
Provider volgorde in main.tsx
QueryClientProvider
SocketProvider
FilterProvider
TimeProvider
MapProvider
App

## Slide 10
Zon Terras In Gent · Milestone 2 · April 2026
Frontend: Interactieve Kaart & Zon-Timeline
Het hart van de applicatie — MapPage.tsx (391 lijnen)
MapPage Functionaliteit
48-uur Zon-Timeline
Slider van vandaag t/m morgen. Kleurgradiënt (amber→donker) per uur op basis van zonintensiteit + bewolking.
Cloud-adjusted gradient
cloudCover van weer-API past slider-kleuren dynamisch aan. Helder = goud, bewolkt = grijs.
Tijdselectie via TimeContext
Geselecteerd tijdstip (ISO) opgeslagen globaal. Alle pagina's reageren op de keuze van de gebruiker.
Sunny terras-kaarten
Lijst van terrassen gesorteerd op intensiteit. Klikbaar → TerrasDetailPage via React Router.
Mobiel responsive
Verticale zon-timeline op klein scherm. Hamburger-knop opent/sluit de sidebar.
Collapsible Sidebar & Widgets
WeatherCard
Temperatuur, bewolkingslabel, windsnelheid. Laadt via useWeatherData() + TanStack Query.
Sunny Terrassen
Top-terrassen via searchTerras() + TanStack Query. Kleurcodering op intensiteitswaarde.
Navigatie
NavLink naar Map en Search met active styling. Vervangt de vroegere top-NavBar volledig.
OfflineIndicator
Rode pill-banner bij socket.io disconnect of netwerk-query error.
SocketContext
socket.io singleton in SocketProvider. isConnected bool via useSocket() hook.

## Slide 11
Zon Terras In Gent · Milestone 2 · April 2026
Frontend: Pagina's & Zoekfunctie
5 volledig geïmplementeerde pagina's — geen lege stubs meer
MapPage · /
391 lns
Interactieve kaart, 48-uur zon-timeline, sidebar met weer en zonnige terrassen.
SearchPage · /search
306 lns
3 tabs (terrassen / restaurants / events). Paginering 20/pagina, intensiteitsfilter, IntensityBar.
TerrasDetailPage · /terrasen/:id
158 lns
Zon stats (intensiteit, azimuth, altitude, golden hour). Embedded OSM-kaart via iframe.
RestaurantDetailPage · /restaurants/:id
150 lns
Contactinfo, cuisine, openingsuren, gekoppelde evenementen via locationRef.
EventDetailPage · /events/:id
127 lns
Datum, locatieomschrijving, venue-link naar terras of restaurant.
SearchPage Highlights
3 tabs: terrassen / restaurants / events
Paginering: 20 items per pagina
IntensityBar: visuele kleurcodering
UUID-extractie uit Hydra @id veld
FilterContext: sunnyOnly + minIntensity
Loading spinners + error states
Lege-resultaat feedback per tab

## Slide 12
Zon Terras In Gent · Milestone 2 · April 2026
Integratie & Architectuur
Hoe frontend en backend samenwerken
Browser
(React)
Vite Dev
Proxy
NGINX
+ SSL
Express 5
+ TypeScript
MongoDB
(Oracle Cloud)
Socket.io
(directe verbinding)
Vite proxy
/api/* → https://api.sun-seeker.be (dev). Productie: dist/ geserveerd, rechtstreeks naar NGINX.
CORS
Express CORS + socket.io cors beide geconfigureerd voor localhost:5173 + deployed origin.
Accept header
axios baseURL '/api'. Accept: application/ld+json voor JSON-LD responses van de backend.
Socket.io
Rechtstreekse verbinding via https://api.sun-seeker.be — bypasses Vite proxy opzettelijk.
Deployment
Frontend: npm run build → dist/ via serve --single. Backend: Oracle Cloud Ubuntu 24.04, systemd.

## Slide 13
Zon Terras In Gent · Milestone 2 · April 2026
Uitdagingen & Oplossingen
Technische problemen die we tegenkwamen en hoe we ze oplosten
1
Stagnant intensity — zonscores werden niet bijgewerkt (PR #111)
Probleem: Gecachede SunData werd altijd teruggegeven, ook als de TTL verlopen was. Intensiteiten stonden stil.
Oplossing: Cache-logica herschreven: TTL gerespecteerd + on-the-fly herberekening bij verlopen cache. Sun cache 15 min → 1 uur.
2
RDF/triplestore inconsistentie (PR #112)
Probleem: MongoDB en triplestore raakten uit sync bij updates. IRI-formaat niet consistent; pluralized IRIs fout.
Oplossing: Mongoose post-save hooks gecentraliseerd. IRI-patroon gestandaardiseerd via rdfExporter.ts. Semantic tests toegevoegd.
3
CORS & socket.io typing conflicten (commits 13 april)
Probleem: Express CORS en socket.io cors-opties conflicteerden. TypeScript typingfouten bij socket events.
Oplossing: CORS-middleware expliciet geconfigureerd voor REST én socket.io apart. @types/socket.io correct geïmporteerd.
4
UUID-migratie midden in het project (PR #114)
Probleem: Overstap van MongoDB _id naar uuid vereiste refactoring van routes, tests, HATEOAS-links en RDF-exporter.
Oplossing: Systematisch alle referenties geüpdated. uuid v4 als verplicht schema-veld. Tests aangepast aan nieuwe identifier.

## Slide 14
Zon Terras In Gent · Milestone 2 · April 2026
Wat Nu Mogelijk Is
Demonstreerbaar vandaag via api.sun-seeker.be + React frontend
Zonnige terrassen in real-time
Gebruiker opent app → ziet direct welke Gentse terrassen op dit moment het zonnigst zijn, met intensiteitsscores.
Tijdreizen met de zon-slider
Slider naar morgen 14:00 → app toont welke terrassen dan zonnig zijn op basis van zonpositie + bewolking.
Zoeken op naam, type en intensiteit
SearchPage: filter terrassen op minimale intensiteit, zoek restaurants op naam, evenementen op datum.
Detailpagina's met zon & kaart
Terrasdetail toont azimuth, altitude, golden hour tijden + embedded OpenStreetMap van de exacte locatie.
Live weerdata in de sidebar
Temperatuur, bewolking en wind van Gent worden elk uur bijgewerkt vanuit Open-Meteo via cron job.
Semantische data & Linked Data
API retourneert JSON-LD op aanvraag. Volledige RDF dump exporteerbaar via npm run export-rdf.

## Slide 15
Zon Terras In Gent · Milestone 2 · April 2026
Lessons Learned & Volgende Stappen
LESSONS LEARNED
Tests vroeger starten — model tests in M1 hadden bugs vroeger onthuld
Cache-logica complexer dan verwacht: TTL + on-the-fly + guardrails vereisen zorgvuldig ontwerp
UUID-migratie halverwege kost extra refactoring; beter van bij het begin plannen
Socket.io en REST CORS moeten apart geconfigureerd worden
RDF en MongoDB via hooks synchroniseren; ad-hoc aanpassingen leiden tot inconsistentie
TanStack Query + Socket.io is een krachtig real-time datalaag voor React
VOLGENDE STAPPEN
HOOG
3D schaduwberekening (Three.js / leaflet-shadow-simulator)
HOOG
Leaflet kaart met markers en heatmap in MapPage
HOOG
Framework 2 (Svelte of Vue) — WEBDEV2 vereiste
MED
OpenAPI/Swagger documentatie voor alle endpoints
MED
Structured logging + /health endpoint
MED
Database backups via mongodump (Oracle Cloud)
LAAG
Progressive rendering: markers incrementeel laden

## Slide 16
Bedankt voor jullie aandacht!
Vragen?
Wisdom Ononiba & Yoanna Oosterlinck
Universiteit Gent · Webdevelopment · Academiejaar 2025–2026
github.ugent.be/wononiba/Zon-Terras-In-Gent
Backend volledig getest & semantisch
229 test cases · RDF/JSON-LD · 3D tiles
Frontend volledig geïmplementeerd
5 pagina's · React 19 · real-time socket