## Slide 1
Zon Terras In Gent
MILESTONE 2
Webdevelopment Project | Universiteit Gent
Wisdom Ononiba & Yoanna Oosterlinck | April 2026

## Slide 2
Agenda
01
Vertrekpunt na Milestone 1
02
Voortgang in Cijfers
03
Backend: Test Suite
04
Semantic Web & RDF
05
3D Architectuur
06
Frontend
07
Integratie-uitdagingen
08
Milestone 3

## Slide 3
Vertrekpunt na Milestone 1
Milestone 1 — Klaar
Functionele REST API met HATEOAS
Server-side Pug views
MongoDB datamodel
Geen geautomatiseerde tests
Milestone 2 — Scope
Testlandschap opzetten (in-memory MongoDB)
Semantic Web & RDF integratie
React 19 frontend bouwen
3D gebouwdata integreren

## Slide 4
Voortgang in Cijfers
126
Commits
in 36 dagen
229
Test cases
in 27 bestanden
5
Werkende
frontend-pagina's

## Slide 5
Backend: Test Suite & Betrouwbaarheid
Strategie: In-Memory MongoDB
Geen externe database nodig tijdens CI/CD
Elke testrun start met een identieke, verse database-instantie
Garandeert dat elke commit bestaande logica intact laat
Resultaat: 0 naar 229 tests verspreid over 27 bestanden
0
naar
229
tests

## Slide 6
04
Semantic Web & RDF

## Slide 7
Wat is RDF?
SUBJECT
Terras uuid-123
->
PREDICATE
sunIntensity
->
OBJECT
"85"
Resource Description Framework
Data als web van betekenisvolle verbindingen — geen tabel of boom
Elke link heeft een semantische betekenis die machines begrijpen
Maakt onze API interoperabel met externe systemen en zoekmachines

## Slide 8
Semantic Web: Vijf Implementatiepijlers
1
Stabiele UUIDs
Universele IRIs, onafhankelijk van MongoDB _id
2
JSON-LD
Content negotiation met Schema.org & Dublin Core
3
Semantisch Zoeken
SPARQL-kracht via MongoDB aggregation pipeline
4
N-Triples Export
Volledige RDF-dump van alle resources
5
Real-time Sync
Mongoose post-save hooks garanderen consistentie

## Slide 9
05
3D Architectuur

## Slide 10
3D Gebouwdata: Hosting Strategie
Waarom niet Vercel?
Vercel heeft een 100MB deployment limiet
Gent 3D dataset: honderden ZIPs — gigabytes aan data
Oplossing: Oracle Cloud server streamt files direct over HTTPS
Geen binaire data in Git-repository — schone deployment pipeline
Oracle Cloud
Backend Hosting

## Slide 11
3D Architectuur: R2 CDN & Lazy Conversie
Cloudflare R2 als CDN
Hogere gratis tier dan Supabase Storage
Geen egress fees — cruciaal voor grote 3D-bestanden
DWG naar GLTF conversie voor upload naar R2
Lazy On-demand Conversie
Niet alle 400 tegels vooraf converteren
Conversie getriggerd bij eerste opvraag door gebruiker
GLTF-URL gecached in MongoDB na conversie

## Slide 12
06
Frontend

## Slide 13
Frontend: Architectuur & State Management
React 19 + Vite + Tailwind CSS
TanStack React Query
Automatische caching, loading states en retries
Socket.io Real-time
Live updates bij wijzigingen in zonintensiteit of weer
React Router
Clean URL routing met UUID-extractie uit Hydra @id velden

## Slide 14
Frontend: Pagina's & Integratie
Vijf Pagina's
Terrassenlijst met filtering
Terras detailpagina
Real-time zon tracker met slider
Semantische zoekpagina
3D viewer (gereed voor Milestone 3)
Vite Proxy vs. Socket.io
REST-calls lopen via Vite proxy in development
Socket.io maakt directe verbinding naar api.sun-seeker.be
Reden: proxying van WebSockets voegt latency toe
transports: ['websocket'] — snelste real-time verbinding

## Slide 15
07
Uitdagingen & Oplossingen

## Slide 16
Vier Grote Uitdagingen
01
Stagnant Intensity Bug
Cache-TTL logica vernieuwd de zonintensiteit niet
02
RDF Inconsistentie
MongoDB en triples raakten uit sync bij updates
03
CORS & Socket.io
Browser blokkeerde de WebSocket-handshake
04
UUID-Migratie
Mid-sprint overgang van MongoDB _id naar UUID

## Slide 17
Uitdaging: Stagnant Intensity Bug
Probleem
Zonintensiteit werd gecachet maar door een fout in de TTL-logica nooit ververst. De kernbelofte van de app — real-time zon — was hierdoor gebroken.
Oplossing
Strikte 15-minuten vergelijking met updatedAt timestamp
Cache automatisch ongeldig verklaard bij elke zon-berekening
const isStale =
Date.now() - new Date(
cached.updatedAt
).getTime()
> 15 * 60 * 1000;
if (isStale) {
// Herbereken
}

## Slide 18
Uitdagingen: RDF & CORS
RDF Inconsistentie
MongoDB en triples raakten uit sync bij updates
Synchronisatie in controllers was foutgevoelig
Oplossing: verplaatst naar Mongoose post-save hooks
Resultaat: DB-wijziging zonder RDF-sync is technisch onmogelijk
CORS & Socket.io
Browser blokkeerde de WebSocket-handshake
Socket.io heeft eigen CORS-config, los van Express
Oplossing: expliciete origins voor beide lagen ingesteld
Express CORS + Socket.io CORS afzonderlijk geconfigureerd

## Slide 19
Uitdaging: UUID-Migratie
Mid-sprint overgang naar UUID als primaire identifier
Waarom niet later?
Hoe langer gewacht, hoe meer code herschreven moest worden
UUID essentieel voor stabiliteit van Semantic Web IRIs
Waarom durfden we het aan?
229 test cases als veiligheidsnet — brokenheid direct zichtbaar
Middleware en validatie volledig aangepast naar UUID-format

## Slide 20
Lessons Learned
1
Plan je data-architectuur op dag een
De UUID-migratie halverwege was kostbaar maar noodzakelijk
2
Tests zijn je veiligheidsnet bij grote refactors
Zonder 229 tests was de UUID-migratie een ramp geworden
3
Centraliseer synchronisatielogica in hooks
Controllers zijn foutgevoelig; Mongoose hooks zijn gegarandeerd
4
Ken je hosting-limieten vroeg in het project
Vercel's 100MB limiet dwong een betere architectuur af

## Slide 21
Wat Nu Mogelijk Is
De app is live en vandaag al functioneel:
A
Real-time Zon Tracker
Zonintensiteit van terrassen in Gent, live bijgewerkt via Socket.io
B
Zon-Slider
Tijdreizen met de schuifbalk om schaduwpatronen te simuleren
C
Semantisch Zoeken
Zoek op complexe criteria via de semantische zoeklaag

## Slide 22
Milestone 3: De Volgende Stappen
1
3D Rendering
DWG naar GLTF pipeline activeren en renderen via Cloudflare R2 en Three.js
2
Interactieve Kaart
Volledige Leaflet-integratie met terras-markers en real-time zon-overlay
3
Framework Diversiteit
Tweede frontend bouwen in Angular of Vue (vereiste van de opdracht)

## Slide 23
Samenvatting
Robuust, semantisch fundament gelegd voor de applicatie
Backend volledig getest en linked data ready
Frontend functioneel en schaalbaar voor Milestone 3
Elke technische keuze (R2, UUID, in-memory tests) gedreven door lange-termijn kwaliteit
Vragen?
Wisdom Ononiba & Yoanna Oosterlinck | Universiteit Gent | April 2026